# Checklist Deployment Hero Stock Take

Persiapan rilis dan serah terima

# 01 Persiapan rilis

Gunakan checklist ini sebelum rilis. Catat hasil pemeriksaan, bukti, penanggung jawab, dan tanggal pelaksanaannya.

| Pemeriksaan | Bukti yang harus dicatat | Status |
| --- | --- | --- |
| Versi rilis ditetapkan | Commit, versi backend/web, versionCode APK dan tanggal build | Belum diisi |
| Backup STOCKTAKE | Lokasi backup, waktu, serta hasil uji restore ke database terpisah | Belum diisi |
| Definisi SP diamankan | Salinan SP aktif dan perbandingan terhadap file repository | Belum diisi |
| Target server disetujui | URL web/API, SQL target, lokasi pilot dan PIC | Belum diisi |
| Akun operasional tersedia | Role, lokasi asli, bantuan per schedule; tidak menggunakan akun demo bersama | Belum diisi |
| Paket rollback tersedia | Binary/web/APK sebelumnya dan prosedur pemulihan database kompatibel | Belum diisi |

## Perilaku startup yang perlu diperhatikan

backend/src/server.ts menjalankan ensureDatabaseSchema saat SQL_MODE=sql. Proses ini dapat membuat atau memperbarui schema dan stored procedure sebelum server siap melayani. Restart backend SQL bukan operasi read only.

reporting-procedures.ts menggunakan CREATE OR ALTER. Perubahan SP manual di SQL Server tidak otomatis kembali ke Git dan dapat tertimpa saat migration maupun startup. Bandingkan dan simpan definisi SQL Server terbaru ke sumber rilis sebelum menyalakan versi baru.

Jangan menjalankan db:reset:test pada production. Jalankan seed hanya untuk inisialisasi yang sudah disetujui; jangan mengaktifkan DB_SEED_ON_START secara rutin.

# 02 Infrastruktur dan konfigurasi

- Siapkan host backend dengan Node yang memenuhi engines pada backend/package.json, SQL Server yang dapat dijangkau, dan akun layanan yang disetujui IT.

- Tetapkan SQL_MODE=sql, target SQL yang benar, JWT_SECRET khusus lingkungan, masa sesi JWT, CORS_ORIGINS, HOST dan PORT. Simpan secret di konfigurasi terbatas, bukan dalam dokumen atau frontend.

- Sajikan hasil build Angular melalui web server dan arahkan /api ke backend. Atur fallback route Angular agar membuka URL seperti /schedules langsung tidak menghasilkan 404.

- Gunakan HTTPS untuk akses operasional. Periksa sertifikat dan koneksi HHT ke nama host API. Base URL pada build Android harus dapat dijangkau device; localhost pada HHT bukan server kantor.

- Atur reverse proxy agar SSE /api/stock-take/events tidak dibuffer dan koneksi stream tidak diputus terlalu cepat. Jangan menyimpan query token SSE dalam access log yang tidak terlindungi.

- Periksa akses baca MasterData dan SalesTxn serta izin pada STOCKTAKE. Startup masih menjalankan DDL sehingga kebutuhan izin migration perlu ditangani khusus; jangan langsung membatasi akun runtime tanpa menguji startup.

- Untuk deployment awal, gunakan satu instance backend atau uji rancangan distribusi event terlebih dahulu. Broadcast SSE saat ini berada dalam memori proses, belum merupakan event bus lintas instance.

## Validasi build yang perlu dijalankan pada rilis

- Backend: npm.cmd --prefix backend run build dan npm.cmd --prefix backend run test.

- Web: npm.cmd --prefix frontend run build.

- Android: .\gradlew.bat testDebugUnitTest assembleDebug lintDebug untuk validasi development; siapkan APK release bertanda tangan melalui proses rilis tim.

- Uji GET /api/health dan identitas service pada target. Health HTTP saja belum membuktikan seluruh query master, submit, dan reporting berhasil.

Tentukan jadwal backup, retensi log, pemantauan error API, kapasitas SQL, serta kontak dukungan toko. Jangan mempublikasikan port SQL langsung kepada mobile atau browser.

# 03 Uji penerimaan operasional

Jalankan pengujian dengan data uji di staging. Catat hasil dan lampirkan bukti untuk setiap skenario.

| Skenario | Hasil yang harus diperiksa |
| --- | --- |
| Login role dan lokasi berbeda | Scope akses sesuai lokasi dan tim; Inventory Control lintas lokasi |
| Bantuan toko lain | User melihat schedule penugasan tanpa lokasi asli berubah |
| Template import user | User valid tersimpan; baris tidak valid terdeteksi; hasil import sebagian ditinjau |
| Schedule PARTIAL | Produk di luar category ditolak dan rack di luar scope tidak dipakai |
| Scan produk berulang | Dua scan produk sama menghasilkan dua baris; qty tidak otomatis terakumulasi |
| Edit draft lama | Qty berubah, label Terbaru dan urutan scan tidak berpindah |
| Submit dan retry jaringan | Data muncul di web; pengulangan draft yang sama tidak menggandakan transaksi |
| Tambahan sebelum print | Tambahan diterima, edit/hapus mobile sesudah submit tidak tersedia |
| Print pertama dan print ulang | Nomor print, waktu, kertas dan penguncian HHT konsisten |
| Koreksi dan confirm | Hanya Final Qty berubah; Scan Qty tetap; confirm mengunci hasil |
| Reject | Riwayat ditolak tetap dapat dibedakan dari scan aktif yang diulang |
| SOH | Lokasi dan card_date sesuai cut-off, quantity negatif dan desimal biaya tertangani |
| Empat report | Filter, 25 baris inquiry, multi pilihan, CSV, PDF A4, dan scope akses sesuai |
| Close dan Schedule Close | Seluruh rack wajib printed dan confirm; transaksi terkunci setelah close |
| SSE di jaringan toko | Submit dan koreksi terlihat tanpa reload; pemulihan koneksi dan fallback teruji |

## Pemeriksaan tambahan sebelum rilis

Template import user masih memuat contoh password 4 karakter, sedangkan API create/import mensyaratkan minimal 6. Sesuaikan contoh pada template dan validasi form sebelum rilis.

Uji login, scan, edit draft, submit, dan pemulihan koneksi pada HHT Urovo yang akan digunakan toko.

# 04 Pelaksanaan rollout dan pemulihan

## Urutan rollout

- Selesaikan UAT, tetapkan versi, dan setujui waktu rollout bersama PIC toko. Pastikan tidak ada draft HHT yang berisiko hilang akibat pembaruan.

- Amankan backup database dan definisi SP. Catat kondisi awal jumlah schedule, rack, scan aktif, serta SOH pada lokasi pilot.

- Pasang backend sesuai konfigurasi lingkungan. Awasi log startup dan migration; jika gagal, hentikan rollout dan periksa penyebabnya sebelum menjalankan ulang.

- Publikasikan hasil build web, pasang APK release yang benar, dan cek base URL. Verifikasi versi benar-benar berubah pada perangkat.

- Jalankan smoke test terkontrol bersama PIC: login, baca schedule, scan uji yang disepakati, submit, monitoring, print, recheck, SOH dan export. Gunakan data uji yang disetujui, jangan menyisipkan transaksi ke stock opname berjalan.

- Latih satu tim pilot dengan User Guide. Pantau API, SQL, SSE dan kendala HHT sebelum memperluas ke toko lain.

## Jika harus rollback

Hentikan perubahan operasional dan identifikasi transaksi yang masuk setelah rollout. Kembalikan artefak aplikasi hanya bila kompatibel dengan schema saat ini. Restore database dapat menghilangkan transaksi baru; rekonsiliasi dan persetujuan PIC wajib mendahului restore. Jangan menganggap downgrade aplikasi otomatis mengembalikan schema atau SP.

## Catatan serah terima

| Isian | Nilai |
| --- | --- |
| Versi dan waktu rollout | Diisi pelaksana |
| URL web dan API | Diisi tim IT |
| Lokasi pilot dan penanggung jawab | Diisi koordinator |
| Bukti backup dan uji restore | Diisi DBA |
| Hasil UAT dan isu tersisa | Diisi tim penguji |
| Keputusan go live | Diisi pemberi persetujuan |
| PIC dukungan dan jalur eskalasi | Diisi pemilik layanan |